F组｜Water Risk Copilot AI Agent 当前可实施方案

基于现有网站思路、研究报告底稿与 Agent 冻结工作流｜V1.0｜2026-09-08

一句话定位 原同学的网站可继续作为“展示层”；F 现在要做的是一个真正可调用数据与确定性程序的 AI Agent/Water Risk Copilot。它负责把“用户资料 → 可信数据 → Baseline/Scenario → 管理解释 → 导出与日志”连接起来。

1. 当前判断：原网站保留，但 AI Agent 要从“演示页面”升级为“可运行工作流”

根据现有同学的反馈，原网站的主要工作是确定页面结构、展示已有数据和图表，本质上更接近静态演示工具。该成果不是无效，而是可以继续作为产品的视觉展示基础；F 的新增价值是把数据查询、字段映射、确定性计算、AI 解释与日志接起来，使用户能够输入自己的资料并得到可复算结果。

| 层 | 已有/可复用 | F 当前新增 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | 已有网页页面、版式、图表思路、已有 B–E 数据展示 | 以后可通过链接/API 接入；当前无需等待网站权限 |
| 数据层 | B/C 已有节点、Hazard、Exposure、材料参数与证据 | 统一为版本化主数据/查询接口；缺失时返回状态而非补数 |
| 计算层 | D Baseline、E Scenario 已有程序/结果基础 | 只做 Tool Adapter 和接口联调，不重新发明公式 |
| AI 层 | 过去基本没有真实工具调用 | 新增意图识别、字段映射、Routing、状态机、解释、建议、导出、日志 |

2. F 最终需要交出的“一个东西”是什么

最终产品 一个独立可运行的 Water Risk Copilot AI Agent 原型。当前可以单独启动；未来拿到原网站权限后，只需增加“进入 AI 智能助手”入口或 API 连接，不必重做原网站。

| 模块 | 用户看到什么 | 后台做什么 |
| --- | --- | --- |
| A 数据输入 | 上传 ESG/PDF/Word、标准模板、Excel/CSV | 识别任务；抽取/映射候选字段 |
| B 数据检查 | 字段映射预览、单位/年份/地域/权重检查、缺失提示 | 校验；调用批准数据源；保留 Unknown/Proxy/Conflict |
| C Baseline | PRWI、Coverage、Top Nodes、路径贡献 | 调用 D 的确定性 Baseline |
| D Scenario | 峰值季节、未来、极端干旱、节点失效 | 调用 E/统一确定性 Scenario |
| E AI 决策解释 | 为什么值得关注、谁贡献最大、角色化建议 | 只解释程序 JSON，不修改数值 |
| F 报告与日志 | Word/JSON 导出、来源、版本、运行轨迹 | 保存 request_id、tool calls、input hash、warnings 等 |

3. AI Agent 冻结流程（当前必须遵循）

用户问题 + ESG/PDF/Excel/已有数据

↓

1 识别用户意图：资料整理 / Baseline / Scenario / 结果解释

↓

2 根据任务确定所需字段，不无目的抽取整份报告

↓

3 AI 信息抽取或字段映射：生成候选值、来源位置、抽取置信度

↓

4 数据校验：字段、单位、年份、地域、权重、冲突

↓

5 人工确认关键企业数据，写入本次 Master Data

↓

6 缺失数据识别与来源路由：只从批准的数据源/规则补充

↓

7 判断计算模式：完整 / 部分 / 代理 / 停止

↓

8 冻结本次 resolved_input / Master Data Snapshot、版本和哈希

↓

9 Agent 调用确定性程序：Baseline → 满足条件后 Scenario

↓

10 程序返回高风险节点、贡献、情景变化、覆盖率和状态

↓

11 AI 基于程序结果生成角色化解释与建议

↓

12 人工复核并导出结果、来源、版本和完整运行轨迹

4. AI 在系统中出现三次，而不是只在最后写建议

| AI 环节 | 任务 | 明确边界 |
| --- | --- | --- |
| 前端 AI | 解析 ESG/采购材料/用户表格；字段映射；保留证据位置和抽取置信度 | 抽取结果只是候选值；关键企业字段必须人工确认 |
| 中间 AI | 识别意图；检查当前数据状态；决定调用哪个工具；安排调用顺序；条件不足时停止 | 不得绕过缺口检查，不得自行补 WS/DR/SV/W/BWD 等数字 |
| 后端 AI | 读取 Baseline/Scenario JSON；解释风险驱动、情景变化和管理优先级 | 风险数字必须能回指程序 JSON；管理行动需人工确认 |

5. 单一 Agent + 六个工具（现在就可以先把外壳做完）

| Tool | 当前职责 | 现在可先做什么 | 等接口回来后替换什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| extract_supply_chain | 从文本/表格提取企业、材料、节点、采购信息 | 先做字段别名、Excel/CSV 映射、人工确认界面 | 补 ESG/PDF 证据化抽取 |
| match_water_risk | 匹配节点 WS、DR、SV | 用现有 B 数据/Mock 响应定义返回格式 | 换成宋梓铭正式查询函数/数据版本 |
| get_material_dependency | 读取 BWD、DYS、CTS、OA 与证据 | 使用现有 C 参数表定义接口和解释模板 | 换成正式版本化参数查询 |
| calculate_baseline | 计算 Path、R、C、PRWI、Coverage 等 | 先用当前 D 程序或 Mock JSON 做 Tool Adapter | 换成 D 最终统一 request→JSON 接口 |
| run_scenario | 运行四类情景 | 先接一类可运行情景/Mock JSON | 换成统一 Scenario 接口，复用同一 Baseline hash |
| generate_risk_brief | 生成管理简报 | 现在即可完整开发 | 后续只替换真实数值和测试结论 |

6. 用户输入：先支持三种入口，但主演示优先走结构化模板

| 入口 | 处理方式 | 当前建议 |
| --- | --- | --- |
| ESG/PDF/Word | AI 按当前任务抽取候选字段，保存原文位置/页码、单位、年份、地域、置信度 | 可做第二优先；不要为了“AI感”先做复杂 OCR/全报告抽取 |
| 系统标准模板 | 字段已经按 Schema 排好，直接校验 | 比赛演示主路径，最稳 |
| 用户 Excel/CSV | 不能直接算；先生成“原列名→系统字段”映射预览并人工确认 | 现在即可开发，是 F 最值得先做的功能之一 |

7. 用户真正需要补什么，哪些不该让用户填

| 类别 | 字段示例 | 缺失时处理 |
| --- | --- | --- |
| 企业私有数据（用户补） | enterprise、material、供应节点/产地、采购量/采购份额 W、Unknown U、采购口径、年份；NodeFailure 时库存/替代能力 | 向用户请求；不可用国家均值冒充企业采购 |
| 项目/权威数据（系统查） | WS、DR、SV、pfaf_id、BWD、DYS、CTS、OA、来源、Confidence | 从版本化 B/C 数据或批准数据源查询 |
| 情景参数（用户选择/配置） | 失效比例、未来年份/路径、情景冲击等 | 明确标记为 Scenario Assumption，不写成观测事实 |

8. 状态机：Agent 必须知道什么时候继续、什么时候停

| 状态 | 含义 | Agent 动作 |
| --- | --- | --- |
| success | 关键字段完整，可正式计算 | 进入 Baseline；需要时再运行 Scenario |
| partial | 选填字段/部分节点缺失，但规则允许继续 | 显示 Coverage/Data Gaps 后继续 |
| proxy | 使用了明确批准的代理值 | 显著标识 Proxy/Assumption；降低证据可信度 |
| insufficient | 阻断字段缺失 | 停止正式计算；告诉用户具体缺什么 |
| conflict | 多来源冲突 | 列出候选值与来源，等待人工确认 |
| error | Schema、类型、单位、范围或程序错误 | 记录错误码/request_id，停止 |

9. AI 结果解释：这一部分可以现在就做完整

AI 的价值不是复述 PRWI，而是把程序结果转成“企业下一步应该关注什么”。建议固定输出以下 8 个区块：

总体风险摘要：材料、PRWI/区间、Coverage、Confidence、当前计算状态。

关键风险节点：Top Risk Node 与 Top Contribution Node 分开解释。

驱动因素：WS/DR/SV 哪条路径占主导，以及材料依赖参数如何放大/缓冲该路径。

采购结构解释：风险是不是被高采购份额放大，采购是否集中。

Scenario 变化：ΔPRWI、排名变化、风险/采购 HHI、供应缺口、风险是否转移。

数据质量：Unknown、Proxy、Assumption、Demo、来源、版本、主要数据缺口。

管理建议：按“立即核验—短期缓释—中期采购策略—长期监测”分层，并区分采购/ESG/风险管理角色。

解释边界：不把相对风险写成损失概率，不凭空生成财务损失，不把未来情景写成预测。

10. 当前就可以开发的页面/界面（不等 D、宋梓铭）

| 页面 | 现在做什么 | 等真实接口回来后 |
| --- | --- | --- |
| 01 首页/任务选择 | 项目说明；选择“资料整理 / Baseline / Scenario / 结果解释” | 无需改 |
| 02 数据输入 | 上传 Excel/CSV/文档；选择材料/企业；标准模板下载 | 无需改 |
| 03 字段映射与确认 | 列名映射、单位/年份/地域/采购口径确认、候选字段编辑 | 把 Mock 字段规则换成冻结 Schema |
| 04 数据状态中心 | 显示 Missing/Proxy/Conflict/Unknown、来源、版本、Coverage | 接真实查询响应 |
| 05 Baseline | 展示 PRWI、路径、Top Nodes、Contribution、Coverage | 接 D 最终 JSON |
| 06 Scenario | 四类情景入口，先做参数选择与结果容器 | 接 Scenario 最终 JSON |
| 07 AI 风险简报 | 角色化解释、建议、数据缺口、解释边界 | 直接使用真实 JSON |
| 08 导出与日志 | Word/JSON、source refs、input hash、request_id、版本 | 无需重做，只补真实日志 |

11. 缺的接口没回来前，F 的施工顺序

冻结 Agent 自己的输入/输出字段命名、状态机和页面结构。

完成 Excel/CSV 字段映射预览与“人工确认”流程。

建立 resolved_input.json 的空壳与版本/哈希/log 结构。

用 Mock 数据实现 match_water_risk / material / baseline / scenario 工具响应。

完成 Router：资料整理、Baseline、Scenario、结果解释四类意图。

完成 success/partial/proxy/insufficient/conflict/error 的分支处理。

完成 generate_risk_brief：风险驱动、节点优先级、角色化建议、边界提示。

完成 Word/JSON 导出模板与 JSONL 运行日志。

完成 3 个黄金案例：complete、partial_proxy、missing_conflict。

D/数据层接口回来后，仅替换 Mock Adapter；主 Agent 和 UI 不推翻。

12. 与原网站的关系（结合前同学反馈后的推荐方案）

原网站继续承担“研究介绍 + 已有数据/图表展示”的作用；AI Agent 不必等待原网站改造。当前最稳妥的做法是独立运行 Water Risk Copilot，保留后续两种接入方式：

轻接入：原网站增加“AI 智能助手”按钮，跳转到独立 Agent 地址。

深接入：原网站前端通过 API 调用 Agent/数据查询/计算后端，所有页面读取同一结构化数据与程序结果。

避免的做法 不要把新的 Baseline/Scenario 数字再次手填进网页；不要让 Excel、Python、网页和 Agent 各维护一套数字。当前报告已经冻结“单一真值源 + 禁止硬编码”的原则。

13. 当前可验收的 F 阶段成果

| 成果 | 当前可以完成吗 | 最终验收时补什么 |
| --- | --- | --- |
| Agent 工作流与架构 | 可以 | 根据最终真实实现做小修 |
| 数据输入/字段映射 | 可以 | 按冻结 Schema 对齐 |
| 状态路由/停止条件 | 可以 | 补真实错误码/缺口字段 |
| AI 风险解释/管理建议 | 可以 | 替换真实程序 JSON 与测试结果 |
| 日志与导出 | 可以 | 加入真实 request_id/tool trace/input hash |
| Baseline/Scenario 真正联调 | 部分 | 等待 D/E 统一计算接口 |
| 真实数据查询 | 部分 | 等待宋梓铭版本化查询模块 |
| 旧网站深度嵌入 | 暂不阻塞 | 拿到仓库权限后再做 |

14. F 自检：做完以后老师问什么，你都要能回答

用户上传一份 Excel 后，为什么不能直接计算？字段映射和人工确认在哪里？

缺 WS/OA/W 时，系统分别怎么处理？为什么不能当 0？

AI 到底调用了哪些工具？工具按什么顺序？

哪些数字由 D/E 程序计算，哪些文字由 AI 生成？

同一个风险数字能否从页面追溯到 JSON、输入、来源和版本？

如果 Baseline 不存在，Scenario 会不会被 Agent 阻止？

Proxy/Demo/Assumption 是否一直可见？

为什么这个系统不是“一个会聊天的网站”？

依据文件：研究报告工作底稿、agent工作流【必看】、9月2日—7日学生交付清单，以及当前 B/C/D/E 已交付材料。本文只使用已冻结的方法与工作流；尚未完成的接口、数据和真实测试结果均作为后续联调项，不虚构为已完成。